회의록

| 회의제목 | 업무 보고 (스크럼회의) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2025년 11월 20일 오후 9:20 | 장소 | KHacademy A_CLASS |
| 참석자 | 박수현, 박세혁, 최준영, 현금자, 백준걸 |  |  |
| 회의 주최자 | 최준영 |  |  |

| 안건 | - 각자 보고 (5분) (어제 한 일 / 오늘 할 일) - 블로커 - 팀 차원 이슈 - Github Project 차트 업데이트 - 다음 회의 |
| --- | --- |
| 논의 내용 | - 각자 보고 (5분) [박수현] 어제 한 일 : ▪ 캠페인-전체/상세조회 UI 및 BE 구성 ▪ 캠페인- 등록UI 구성 오늘 할 일 : ▪ 블로커 해결 ▪ 캠페인- 수정UI 구성 블로커 : 전체조회-페이징처리 숫자 안나오는 현상 [박세혁] 어제 한 일 : ▪ 회원 가입 기능 및 UI 구성 완료 ▪ 회원 가입 기능 예외처리 오늘 할 일 : ▪ 회원 가입 기능 리팩토링(예외처리 점검) ▪ 마이페이지 구성 블로커 : 없음 [백준걸] 어제 한 일 : ▪ 인증게시판- 전체 목록 조회 기능 / 게시글 등록 기능 구현 오늘 할 일 : ▪ 전체 목록 조회 기능 리팩토링 블로커 : 없음 |

|  | [최준영] 어제 한 일 : ▪ 관리자 페이지-공지사항 목록 및 등록 UI작성 오늘 할 일 : ▪ 공지사항 게시글 상세조회 UI 작성 ▪ 공지사항 등록 / 수정 BE 작성 블로커 : 없음 [현금자] 어제 한 일 : ▪ 일반게시판- 목록 조회 UI 및 기능 구현 오늘 할 일 : ▪ 일반게시판- 상세 조회 기능 구현 --- 팀 차원 이슈 : ▪ PR: (BE) ..회원가입 예외처리 건 Merge 충돌 이슈 -> 오늘 아침 중 중복 내용 삭제 후 Merge 예정 --- Github Project 차트 업데이트 : ▪ 전체 Task : 79개 ▪ 완료 : 24개(30%) ▪ 진행중 : 10개 ▪ 남은일수 : 19일 ▪ 현재 속도 : 하루 2, 3개 완료 |
| --- | --- |
| 추후 일정 | 개인 백엔드 진행 할 페이지 프론트엔드 UI 완료 후, 바로 백엔드 하나씩 진행 |

작성자:최준영