회의록

| 회의제목 | 업무 보고 (스크럼회의) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2025년 11월 21일 오후 10:02 | 장소 | KHacademy A_CLASS |
| 참석자 | 박수현, 박세혁, 최준영 |  |  |
| 회의 주최자 | 최준영 |  |  |

| 안건 | - 각자 보고 (5분) (어제 한 일 / 오늘 할 일) - 블로커 - 팀 차원 이슈 - Github Project 차트 업데이트 - 다음 회의 |
| --- | --- |
| 논의 내용 | - 각자 보고 (5분) [박수현] 어제 한 일 : ▪ 블로커-전체조회 이슈 해결 ▪ 페이지네이션 이슈 해결 ▪ 캠페인-등록하기 진행 중 오늘 할 일 : ▪ 캠페인- 등록하기 완료 ▪ 주간보고회의 작성 블로커 : 없음 [박세혁] 어제 한 일 : ▪ 정보변경, 회원탈퇴 기능 구현 및 UI 구성 및 예외처리 ▪ 마이페이지 UI 구성 오늘 할 일 : ▪ 마이페이지 리팩토링 블로커 : 중복 확인 시 기존 회원정보값을 못불러내는 이슈 [백준걸] 어제 한 일 : ▪ 오늘 할 일 : ▪ 블로커 : 없음 |

|  | [최준영] 어제 한 일 : ▪ 공지사항 게시글 상세조회 UI 작성 오늘 할 일 : ▪ 공지사항 등록 / 수정 BE 구성 블로커 : 관리자 페이지 권한 이슈 [현금자] 어제 한 일 : ▪ 오늘 할 일 : ▪ --- 팀 차원 이슈 : ▪ 없음 --- Github Project 차트 업데이트 : ▪ 전체 Task : 79개 ▪ 완료 : 29개(36%) ▪ 진행중 : 10개 ▪ 남은일수 : 18일 ▪ 현재 속도 : 하루 2, 3개 완료 |
| --- | --- |
| 추후 일정 | 개인 백엔드 진행 할 페이지 프론트엔드 UI 완료 후, 바로 백엔드 하나씩 진행 |

작성자:최준영